Утверждаю

Директор МАОУ «СОШ №1»

_______И.П. Иванова

«20 » декабря 2012 год

План

работы по внедрению проекта «Дневник.ру» в 2012-2013 учебном году

| № | Содержание | Ответственные | Сроки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовой аспект |
| 1 | Изучение распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 г № 1993-р | Директор | 20 август | выполнено |
| 2 | Утверждение положения о введении электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Директор | 01 декабрь | выполнено |
| 3 | Внесение необходимых изменений и дополнений в функциональные должностные обязанности лиц, участвующих в ведении и использовании электронных дневников учащихся и электронного журнала успеваемости. | Директор | 01 декабрь | выполнено |
| Организационный аспект |
| 1 | Регистрация на сайте http://www.dnevnik.ru | Зам. директора по ИКТ | 05 сентябрь | выполнено |
| 2 | Подписание соглашения между МАОУ «СОШ №10» и компанией ООО «Дневник.ру» | Директор | 10 сентябрь | выполнено |
| 3 | Заполнение профиля образовательного учреждения | Зам. директора по ИКТ | 10 сентябрь | выполнено |
| 4 | Размещение на официальном сайте МАОУ «СОШ №10» ссылки на информационную систему электронного дневника «Дневник.ру» | Зам. директора по ИКТ | 10 сентябрь | выполнено |
| 5 | Издание нормативно-правового акта о внедрении проекта «Дневник.ру» | Директор | 01 декабрь | выполнено |
| 6 | Издание приказа о назначении ответственного за внедрение ЭЖД в МАОУ «СОШ №10» | Директор | 01 декабрь | выполнено |
| 7 | Внесение данных по педагогическому составу | Зам. директора по ИКТ | 25 декабрь | в работе |
| 8 | Внесение данных по учащимся и родителям 8 Б класса МАОУ «СОШ № 10» | Зам. директора по ИКТ, ответственный за заполнение БД | 26 декабрь | в работе |
| 9 | Активация пользователей (педагогический коллектив, учащиеся 8 Б класса) | Зам. директора по ИКТ, ответственный за заполнение БД | 10 январь 2013 г. | в работе |
| 10 | Сбор письменных согласий на обработку персональных данных учащихся от законных представителей 8 Б класса | Зам. директора по ИКТ, ответственный за заполнение БД | 10 январь 2013 г. | в работе |
| 11 | Организация обучения педагогического коллектива работе с ЭЖД | Зам. директора по ИКТ, ответственный за заполнение БД | 10 январь 2013 г. | в работе |
| 12 | Организация обучения учащихся 8 Б класса работе с электронным дневником. | Зам. директора по ИКТ, ответственный за заполнение БД | 10 январь 2013 г | в работе |
| 13 | Выдача активационных кодов родителям 8 Б класса | Зам. директора по ИКТ, ответственный за заполнение БД | 14 январь 2013 г | в работе |
| 14 | Формирование школьной системы учета, регистрации и мониторинга в электронных и бумажных носителях | Зам. директора по ИКТ | В течение года | в работе |
| 15 | Расширение контингента учащихся и родителей по включению в информационную систему «Дневник.ру» | Зам. директора по ИКТ, ответственный за заполнение БД, классные руководители | май 2013 г. | в работе |